10주차 회의록

지난주 회의에서 우리는 이번주까지 웹사이트 구현 및 크롤링 데이터 서버 자동 저장 및 뉴스레터 기능 구현을 하기로 하였다.

서로 구현된 기능에 대해서 공유하고 피드백을 진행하였다. 첫번째로, 웹사이트 구현에서 UI적으로 깔끔하다는 평을 받았다. 하지만 핵심 기능인 테이블을 일별로 자동으로 웹사이트 내에 구현이 되어야 한다는 피드백을 받았다. 테이블 내에서 유튜브 썸네일 제공 기능은 UI적으로 깔끔하지 않을 것 같다는 생각에 과감히 빼기로 결정을 했다.

크롤링 데이터를 서버에 자동 저장하는 부분에서는 AWS EC2를 이용하여 서버내에 데이터를 저장하고 주기적으로 자동 데이터 생성하는 기능이 구현되었다. 단순히 크롤링 데이터를 로컬에 저장하면 일일이 필요할 때마다 데이터를 생성해야 하기 때문에 서버의 필요성을 느꼈다. 뉴스레터 기능은 아직 구현이 되지 않았다. 서로 피드백한 내용을 5월 10일까지 구현하기로 하고 포스터작업, 시연 동영상 제작에도 시간이 걸리기 때문에 5월 19일까지 모든 기능을 구현하기로 하였다.